ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ zakázkY malého rozsahu č. 2021003

Název zakázky:

" obec planá – revitalizace veřejného prostranství na hřbitově"

- Identifikace zadavatele

| Název: | Obec Planá |
| --- | --- |
| Sídlo: | Planá 59, 370 01 České Budějovice |
| IČ: | 00581852 |
| DIČ: | CZ00581852 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Tomáš Pintér, starosta obce |
| Telefon: | +420 387 203 091, +420 777 089 194 |
| Email: | starosta@obecplana.cz |

- Přesné vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele

  - Zakázka se týká stavebních prací, dodávky a montáže mobiliáře při realizaci akce " Obec Planá – revitalizace veřejného prostranství na hřbitově".

  - Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího veřejného prostranství hřbitova v obci Planá na pozemku p.č. 315 v k.ú. Planá u Českých Budějovic. Stávající veřejné prostranství je napojeno na stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 397/1. Katastrálním územím je Planá u Českých Budějovic (641618). Rekonstrukcí veřejného prostranství dojde k zlepšení využití území a zlepšení zázemí a pěšího přístupu hřbitova. Jedná se o stávající veřejná prostranství, která budou v rámci projektu zrekonstruována se zachováním situačního a výškového současného stavu. Projekt je rozdělen na dva stavební objekty „SO 101 – Veřejné prostranství - vnější část“ a „SO 102 – Veřejné prostranství - vnitřní část“. Stavební objekty jsou rozděleny stávající hřbitovní zdí, SO 101 je veřejné prostranství před hřbitovem a SO 102 je veřejné prostranství uvnitř hřbitova. Součástí je oprava stávající studny a dodávka 2 nových laviček.

- Předpokládaná hodnota zakázky

  - Celková předpokládaná hodnota zakázky je 723 580 ,-- Kč včetně DPH.

- Termín plnění

  - Požadovaný termín započetí díla je od 1. 10. 2021 a dokončení nejpozději do 30. 04. 2022.

- Záruční lhůta

  - Požadovaná záruční doba na realizované dílo je minimálně 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla.

  - Ostatní ujednání týkající se záruční doby a odstranění případných reklamací je stanoven v návrhu smlouvy o dílo (viz. Příloha č. 3 Výzvy).

- Doba vázanosti nabídky

  - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 60 kalendářních dnů ode dne vyhodnocení nabídek zadavatele.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Celková nabídka bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky dodání díla – Obec Planá – revitalizace veřejného prostranství na hřbitově. Cena bude stanovená jako nejvýše přípustná v požadované výbavě, platná po celou dobu realizace zakázky.

  - Nabídkovou cenu nelze překročit. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze, pokud dojde ke změně právních předpisů upravujících sazby daně z přidané hodnoty.

  - Nabídková cena bude stanovena jako konečná za splnění celého předmětu veřejné zakázky, bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky.

- Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

  - Zadavatel posoudí nabídky z hlediska požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.

  - Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena s DPH.

- Obchodní a platební podmínky

  - Obchodní a platební podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy o dílo.

  - Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.

V Plané, dne 18. 08. 2021

__________________________________

Ing. Tomáš Pintér , starosta obce

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projekt Veřejné prostranství hřbitov v k.ú. Planá u Českých Budějovic (TZ, situace, řezy)