Návrh - Příkazní smlouva – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

I. Smluvní strany

Název:				Obec Planá

IČO:				00581852

Se sídlem:		              Planá 59, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:			Ing Tomášem Pintérem, starostou

Tel.:				387 203 091

Email:                                              starosta@obecplana.cz

(dále jen jako „Příkazce“)

a

Název:

Se sídlem:

IČ :

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

(dále jen jako „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník uzavírají tuto příkazní smlouvu na výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce (dále jen TDI a BOZP) dle článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

II.  Předmět smlouvy

Smluvní strany se tedy vzájemně dohodly, že Příkazník bude vykonávat TDS a BOZP pro Příkazce na akci:

„TDS a BOZP  - Kanalizace a vodovod Planá“

a to v následujícím rozsahu:

- Předání staveniště zhotoviteli stavebních prací, vč. vypracování vlastního protokolu o předání a převzetí staveniště.

- V součinnosti s autorským dozorem projektanta sledování v průběhu celé výstavby, zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením, vyjádřením orgánů státní správy a požadavků budoucího uživatele.

- Organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování zápisů.

- Průběžná kontrola provádění stavby dle projektové dokumentace, upozornění na případné vady a vyvolání potřebných jednání k jejich odstranění.

- Evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence investorem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění, kontrola jejich realizace.

- Sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a případným zjištěným méně nákladům.

- Kontrola případných cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro investora k těmto kalkulacím.

- Evidence dokumentace dokončených částí díla a její věcná kontrola.

- Kontrola úplnosti a věcné správnosti faktur zhotovitele stavebních prací, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzení zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení zhotoviteli stavebních prací k opravení a přepracování).

- Evidence faktur, kontrola stavu prostavěnosti.

- Kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s vazbou na skutečně prováděné práce na stavbě.

- Průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě.

- Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.

- Kontrola zhotovitelem stavebních prací provedeného zaměření podzemních inženýrských sítí a to jak nově budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě.

- Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, u nichž si to příkazce na svůj náklad vyžádá.

- Průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů připomínek, stanovisek, požadavků a přejímek stavebních prací.

- Sledování celkové kvality prováděných prací.

- Sledování, zda zhotovitel stavebních prací provádí předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách, kontrola dokladů o provedení těchto zkoušek.

- Spolupráce se zhotovitelem stavebních prací při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi.

- Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách.

- Kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě.

- Kontrola, zda zhotovitel stavebních prací provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení vzniklých časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

- Sledování stavební připravenosti pro případné jiné zhotovitele stavebních prací, zabezpečení protokolárního předání a převzetí pracoviště pro tyto dodávky s popisem stavu díla při předání a kontrolou eventuálních škod na díle při dokončení prací na přímé dodávce pro příkazce.

- Zabezpečení předání a převzetí dokončené případné přímé dodávky příkazci.

- Průběžná příprava dokladů, které bude nutné předložit k předání a převzetí díla a ke kolaudaci.

- Vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich odstranění.

- Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti zástupce příkazce, jejich uvedení do provozu a předání uživateli.

- Zajištění u zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby, její kontrola.

- Kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla.

- V případě zjištěných vad kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele stavebních prací.

- Kontrola věcné správnosti konečné faktury zhotovitele stavebních prací.

- Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně dohodnutém termínu.

- Předání příkazci k archivaci veškeré doklady a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla.

- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby.

- Zajištění a předložení veškerých podkladů a dokumentace při kolaudaci stavby.

III.  Způsob předmětu plnění

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce, dodržovat všeobecně závazné předpisy a ujednání této smlouvy a řídit se výchozími podklady a vyjádřeními příkazce jakož i vyjádřeními veřejnoprávních institucí.

- Předmět plnění je splněný řádným výkonem všech činností, ujednaných v článku II. této smlouvy a ke kterým se příkazník v této smlouvě zavázal.

- Pokud v průběhu plnění této smlouvy nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na termín plnění, zavazuje se příkazce upravit dodatkem k této smlouvě termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

IV. Cena předmětu plnění, platební podmínky

- Celková cena za předmět této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena pevná takto:

cena celkem včetně DPH …………………………………Kč

/slovy: ………………………………………………………korun českých/

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému plnění předmětu díla dle článku II. této smlouvy. Sjednaná cena nezahrnuje náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, zhotovení dokumentace skutečného stavu, výkony a služby, které nejsou obsahem činností specifikovaných v článku III. této smlouvy.

- Platebním dokladem pro všechny sjednané platby je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu se splatností 15 dní ode dne doručení faktury příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úrok prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

- Úhrada prací nad rámec této smlouvy musí být vzájemně dohodnuta oběma stranami na základě dodatku k této smlouvě.

V. Čas a místo plnění

- Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět technický dozor investora a koordinátora BOZP plnění předmětu SOD uzavřené se zhotovitelem stavebních prací na akci ,,Kanalizace a vodovod Planá“ a termínů v ní uvedených, a to za předpokladu plné součinnosti příkazce.

Místo plnění je v k.ú. Planá, okres České Budějovice, Jihočeský kraj

VI.  Odpovědnost za vady

- Příkazník odpovídá příkazci za to, že sjednané práce budou zajištěny podle podmínek obsažených v této smlouvě.

- V případě způsobení škody ze strany příkazníka je příkazce oprávněn uplatnit náhradu škody a na tuto náhradu si jednostranně započítat proti odměně příkazníka.

- Příkazce je oprávněn reklamovat vady či nedostatky plnění této smlouvy, které je povinen zaslat příkazníkovi písemně a jejichž odstranění musí příkazník provést neodkladně a bezplatně.

- Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce za předpokladu, že vada těchto podkladů nemohla být ze strany příkazníka zjištěna s vynaložením odborné péče obvyklé v těchto případech, případně na vady upozorňoval, příkazce však tato upozornění nerespektoval.

- Příkazník neodpovídá za vady a nedostatky, které vznikly následkem jednostranného jednání příkazce a které vznikly bez příkazníkova vědomí.

- Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky příkazce vůči příkazníkovi, bude na příslušnou částku vystaven daňový doklad. Případné vzájemné pohledávky budou řešeny přednostně dohodou.

VII.  Zajištění závazku

- Bude-li příkazník v prodlení s jednotlivými termíny pro postupné plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny podle článku IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na škodu, která vznikne v příčinné souvislosti porušením povinnosti příkazníka, a která má za následek vznik práva příkazce na smluvní pokutu. Příkazce se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

- Bude-li příkazce v prodlení s placením splátky faktury je povinen zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo příkazníka na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s nezaplacením faktury ze strany příkazce. Příkazník se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

- Od pokuty bude upuštěno, pokud zpoždění prací a tím nedodržené termíny plnění prokazatelně zaviní jiný subjekt, od kterého bude požadováno vyjádření.

- Smluvní pokuty uplatňované dle smlouvy, nesmí překročit smluvní cenu fakturovanou v čl. IV této smlouvy.

VIII. Vzájemná součinnost

- Příkazník je povinen přizvat příkazce ke všem závažným jednáním.

- Příkazník se zavazuje, že bude ve všech záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy, jednat ve spolupráci s příkazcem.

- Příkazce se bude zúčastňovat všech jednání o této zakázce.

IX. Ostatní ustanovení

- Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, pokyny příkazce, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

- Příkazník není oprávněn převést bez písemného souhlasu příkazce svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro příkazce vůči příkazníkovi.

- V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

- Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

- Příkazník odpovídá za škody na díle, dalším majetku příkazce a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá příkazník i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).

- Příkazník se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

- Příkazce si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

- Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OPŽP, AOPK, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

- Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Planá, dne:			                    	   	V		 dne:

......................................................................                      	 ..................................................................

Ing. Tomáš Pintér, starosta

Příkazce							Příkazník